## WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY

## Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tarnowo Podgórne

| L.p. | Nazwa projektu | Wartość netto ( zł ) całość /w roku | Okres realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| Wodociągi |
| Rok 2017 |
|  | Projekt sieci wodociągowej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. al. 2400m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) | 34 400 | 2017 |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Owsianej, w Wysogotowie | 60 000 | 2017 | realizacja pod warunkiem uregulowania własności drogi |
|  | Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Truflowej w Lusowie | 63 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym (działka drogowa nr 1378/24) | 45 000 | 2017 |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym | 36 000 | 2017 | współfinansowanie przez Stowarzyszenie ROKI po zawarciu umowy inwestycyjnej i przekazaniu przez stowarzyszenie dokumentacji |
|  | Projekt sieci wodociągowej w drodze nr 43 Tarnowo Podgórne-Góra | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Cienistej w Lusówku (do wysokości ul. Imbirowej) | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt i budowa sieci wodociągowej Pod Gajem w Ceradzu Kościelnym | 205 000 | 2017 |  |
|  | Wymiana około 500 m sieci wodociągowej na terenie starego Rozalina | 80 000 | 2017 |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Marianowskiej do ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym | 700 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Polnej i Al. Swadzimskiej w Swadzimiu | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt i budowa sieci wodociągowej , ul. Wierzbowa do nr 35 w Tarnowie Podgórnym | 60 000 | 2017 |  |
|  | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym (działka drogowa nr 1068/20) | 100 000 | 2017 | współfinansowanie przez Stowarzyszenie po zawarciu umowy inwestycyjnej |
|  | Projekt i modernizacja SUW Lusowo | 870 000 | 2017 |  |
|  | Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym (dz. nr 695/2) | 25 000 | 2017 |  |
|  | Przełożenie sieci wodociągowych | 100 000 | 2017 |  |
|  | *Budowa sieci wodociągowej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. ok. 2400m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) – Etap I | 1 500 000/700 000 | 2017/2019 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych i uzyskania pozwolenia na budowę |
| RAZEM | 3 178 400,00 zł (2 478 400,00 zł kwota bez inwestycji z *) |
| Rok 2018 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym | 90 000 |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze nr 43 Tarnowo Podgórne-Góra | 70 000 | 2018 |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Cienistej w Lusówku (od ul. Dopiewskiej do Imbirowej) | 60 000 | 2018 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Szamotulskiej w Baranowie (dz. drogowa nr 303) | 30 000 | 2018 | Pod warunkiem przekazania gruntów Gminie |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie | 160 000 | 2018 |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej i Al. Swadzimskiej w Swadzimiu | 220 000 | 2018 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Jankowicach | 20 000 | 2018 |  |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Polnej w Jankowicach | 20 000 | 2018 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
|  | * Budowa sieci wodociągowej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. ok. 2400m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) – Etap II | 1500 000/800 000 | 2017/2019 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
| RAZEM | 1 470 000,00 zł (670 000,00 zł kwota bez inwestycji z *) |
| Rok 2019 |
|  | Projekt sieci wodociągowej w ul. Uprawnej w Tarnowie Podgórnym | 15 000 |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szamotulskiej w Baranowie (dz. drogowa nr 303) | 120 000 |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Jankowicach (dz. nr 772-81) | 45 000 |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Jankowicach | 100 000 |  | realizacja uzależniona pod warunkiem uregulowania własności drogi |
|  | Budowa spinki wodociągowej Chybach -Baranowo | 240 000 |  | Odcinek od os. Zielone I w Chybach do dz. nr 320/122 w Baranowie |
| RAZEM | 520 000,00 zł |

| L.p. | Nazwa projektu | Wartość netto ( zł ) całość /w roku | Okres realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Kanalizacja sanitarna |
| Rok 2017 |
|  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na terenie starego Rozalina | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym | 25 000 |  |  |
|  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Przy Jeziorze w Lusówku | 20 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze nr 43 Tarnowo Podgórne-Góra | 25 000 |  |  |
|  | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym (działka drogowa nr 1378/24) | 60 000 | 2017 |  |
|  | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Baranowie (do dz. 234/7, 234/8) | 100 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skośnej, Batorowskiej, St. Batorego w Batorowie | 13 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Lusówku | 30 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Morwowej i Jabłoniowej w Sierosławiu | 30 000 | 2017 | Ul. Morwowa do działki 73/10 |
|  | Projekt kanalizacji sanitarnej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. ok. 2400 m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) Etap I | 34 400 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie | 25 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej i Al. Swadzimska w Swadzimiu | 15 000 | 2017 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym (działka drogowa nr 1068/20) | 15 000 | 2017 |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym (działka drogowa nr 1068/20) | 320 000 | 2017 | współfinansowanie przez Stowarzyszenie po zawarciu umowy inwestycyjnej |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym | 110 000 | 2017 | współfinansowanie przez Stowarzyszenie ROKI po zawarciu umowy inwestycyjnej i przekazaniu przez stowarzyszenie dokumentacji |
|  | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Przeźmierowo | 20 000 | 2017 |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji san. Sierosław (Stowarzyszenie ul. Prosta) - Etap III | 600 000 | 2017/2018 | sektor II i VI |
|  | Budowa linii płukania zanieczyszczeń dowożonych z WUKO | 560 000 | 2017 |  |
|  | Renowacja studni kanalizacji sanitarnej | 400 000 | 2017 |  |
|  | Zakup systemu monitoringu na przepompowniach | 650 000/360 000 | 2017/2019 |  |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skośnej, Batorowskiej, St. Batorego w Batorowie | 900 000 | 2017/2018 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych |
|  | *Projekt i budowa II ciągu bioreaktora z osadnikiem wtórnym (docelowo) na oczyszczalni TP (PRL 2014) – I etap | 9000 000/3 200 000 | 2017/2018 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
| RAZEM | 6 882 400,00 zł (2 782 400,00 zł kwota bez inwestycji z *) |
| Rok 2018 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórna w Górze – II etap | 250 000 | 2018 |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Przy Jeziorze w Lusówku | 180 000 | 2018 |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie | 500 000 | 2018 |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej w Jankowicach | 25 000 | 2018 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, realizacja w 2020 |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Szamotulskiej w Baranowie (dz. drogowa nr 303) | 50 000 |  | Pod warunkiem przekazania gruntów Gminie |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Jankowicach | 25 000 |  | realizacja w 2020 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 43 Tarnowo Podgórne-Góra | 300 000 |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Al. Swadzimskiej w Swadzimiu | 300 000 | 2018 |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Lusówku | 250 000 | 2018/2019 | realizacja I etapu |
|  | Budowa sieci kan. san. Sierosław (Stowarzyszenie ul. Prosta) - Etap III | 600 000 | 2018 | sektor V i VII |
|  | Renowacja studni kanalizacji sanitarnej | 400 000 | 2018 |  |
|  | Zakup systemu monitoringu na przepompowniach | 650 000/150 000 | 2017/2019 |  |
|  | * Budowa II ciągu bioreaktora z osadnikiem wtórnym (docelowo) na oczyszczalni TP (PRL 2014) – II etap | 9000 000/5 800 000 | 2017/2018 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. ok. 2400 m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) - Etap II | 10 300 000/425 000 | 2017/2023 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
|  | Renowacja sieci kan – san w ul. Owocowej Tarnowo Podgórne | 265 000 | 2018 |  |
| RAZEM | 9 520 000,00 zł (3 295 000,00 zł kwota bez inwestycji z *) |
| Rok 2019 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Lusówku | 250 000 | 2018/2019 | realizacja II etapu |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Szamotulskiej w Baranowie (dz. drogowa nr 303) | 300 000 |  |  |
|  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Uprawnej w Tarnowie Podgórnym | 30 000 |  |  |
|  | Budowa rurociągu ciśnieniowego Chybach -Baranowo | 230 000 | 2019 | Odcinek od os. Zielone I w Chybach do dz. nr 320/122 w Baranowie |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Morwowej i Jabłoniowej w Sierosławiu | 150 000 | 2017 | Ul. Morwowa do działki 73/10, około 450m |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym | 210 000 |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej w Wysogotowie | 140 000 | 2019 | pod warunkiem uregulowania własności (grunty prywatne) |
|  | Zakup systemu monitoringu na przepompowniach | 650 000/140 000 | 2017/2019 |  |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Poznańskiej dł. ok. 2400m ( Stowarzyszenie) (PRL po 2020) - Etap III | 10 300 000/1 800 000 | 2017/2023 | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . |
| RAZEM | 3 250 000,00 zł (1 450 000,00 zł kwota bez inwestycji z *) |

* w przypadku braku środków zewnętrznych realizacja inwestycji przypadnie na następne lata.