Tarnowo Podgórne, dnia 20 lutego 2013 r.

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w                        ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym.

- ZAMAWIAJĄCY:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z  siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne,

tel. (61) 814-64-30, fax.: (61) 814 74 07,

REGON: 639910084,  NIP: 777-00-04-121.

Adres strony internetowej: www.tp-kom.pl, e-mail: akania@tp-kom.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych i merytorycznych – Agnieszka Kania, tel. (61) 8959 442.

- TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w ul. Szkolnej i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym.

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót kanalizacyjnych:

- kolektor PVC SN8 Ø200 mm							        879 m

- przyłącza kanalizacyjne PVC SN8 Ø 160 mm do granic posesji	       113 m, 26 kpl.

w tym:

- ze studni rewizyjnych                                                     18 kpl. (w tym 4 kaskady)

- z trójnika Ø 200/160 mm                                                                                 8 kpl.

- studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm, Hśr. = 3,0 m				       22 kpl.

- podłączenie budowanego kolektora Ø 200 mm do istniejącego

kolektora Ø 250 mm w ulicy 27 Grudnia poprzez studnię „K”			         1 kpl.

- średnia głębokość kolektora i przyłączy					       2,80 m

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zamieszczony został w projekcie budowlanym o nazwie „Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w              ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym” oraz w założeniach technologicznych realizacji zadania.

Szczegółową lokalizację elementów stanowiących  przedmiot zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w projekcie budowlanym.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysów ofertowych, jest określony w przedmiarach robót; pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, oprócz kosztów wynikających z kosztorysu ofertowego, winna obejmować następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę:

- Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu, nadmiaru urobku (wybór miejsca i wywóz we własnym zakresie)

- Tymczasowe opłotowanie pasa roboczego

- Naprawa dróg, ulic, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych placów zabaw zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy ,

- Koszty zrzutu wody po próbach szczelności,

- Odszkodowania za zniszczenia upraw i zieleni,

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku zajęcia pasa jezdni.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Opracowanie planu BIOZ,

- Wykonanie kamerowania całego rurociągu (bez przykanalików) wraz z określeniem spadków.

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 3 letnią gwarancją i rękojmią.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232400-6  Roboty w zakresie kanałów ściekowych

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 Roboty odwadniające

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

- TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2013 r.

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy:

-   warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia 
     podstawowego,

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania 
    czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

- wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
     przerwania lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

-  wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2 – wymagane jest  doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 300 000,00 zł netto każda).

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 – wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy/robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do SIWZ, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 24 ust. 1 – na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt. 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

9. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

- oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

- kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w zakresie określonym w pkt. 8b SIWZ,

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4, w zakresie określonym w pkt.8c SIWZ,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wymagany dokument to:  dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest także do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się także drogą faksową lub elektroniczną jednakże każda przekazana informacja lub dokument muszą być potwierdzone w formie pisemnej

11. ZABEZPIECZENIE:

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10% ceny całkowitej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione do dnia podpisania umowy w następujących formach: pieniężnej, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w formie pieniężnej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada  2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający zostawi 30% kwoty zabezpieczenia.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według wzoru: „dokładna nazwa i adres zamawiającego, przetarg na: nazwa przedmiotu zamówienia, nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert.”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

13. OFERTA WSPÓLNA:

Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie warunków, nie dotyczy to warunku określonego w pkt. 8 b i c, który musi być spełniony łącznie

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców.

- FORMA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI W TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz stosowna informację zamieści na stronie internetowej.

15. TERMIN ZWIĄZANIA, ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 nie później niż do dnia 14.03.2013 r. do godziny 10:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w Sali konferencyjnej.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego wniosek zostanie mu przesłany protokół z sesji otwarcia ofert.

16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „zmiana”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofane”. Koperty oznaczone napisem „wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej.

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym. Cena oferty jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy. Cenę należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Dodatkowo należy wycenić ryczałtowo elementy opisane w pkt. 3 ppkt. a-j SIWZ.

19. OPIS KRYTERIÓW:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- cena – 100 %

Wybrana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

Przydzielając punkty w tym kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 
100 pkt. każda kolejna oferta otrzyma 1 pkt. mniej.

20. WYJAŚNIANIE TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie  omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

21. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA:

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy oraz adresu wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.

22. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców wskazując zgodnie z art. 92 ust1 pkt.4 termin w którym może zostać zawarta umowa o zamówienia publiczne. Informacja zostanie przesłana droga elektroniczna lub faksem. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.

23. OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

24. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

25. Załączniki do siwz:

- formularz oferty,

- wzory oświadczeń,

- wykaz robót,

- wykaz osób,

- projekt umowy.