Zał. Nr 7

PROJEKT UMOWY  nr ………………..

# Zawarta w dniu ………...2013 r. w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP- KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4  62-080 Tarnowo Podgórne

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000075595

Kapitał zakładowy: 62 365 000 PLN  / NIP: 777-00-04-121  /  REGON: 639910084

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.  nr  26 1050 1533 1000 0022 4555 7992

tel.: 61/814 64 30    fax.: 61/814 74 07

zwaną dalej:  Zamawiającą

reprezentowaną przez: inż. Edwarda Sobańskiego – Prezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej :Wykonawcą

reprezentowanym przez:  …………………………... -  ……………………

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kanalizację sanitarną w ul. Ogrodowej w Lusowie.

- Szczegółowy zakres i standard robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z dnia 6 września 2013 r., w ofercie Wykonawcy z dnia ………..2013 r., oraz 
dokumentacji technicznej, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby 
      Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu o którym mowa w §3 następujące 
      dokumenty:

  - Dwa egz. dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym określeniem ostatecznego zakresu rzeczowego,

  - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 5 egz.,

  - Komplet dokumentów, niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy w PINB (atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów i inne)

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie ze specyfikacją techniczną, należytą starannością i prawem budowlanym.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

            - Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, które będą załącznikami do protokołów odbioru.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

            - W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

            - Do obowiązków i na koszt Wykonawcy należy:

- Badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy ,

- Opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,

- Opłaty za czasowe składowiska urobku,

- Naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,

- Koszty zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczania namułu rowów (kolektorów) po płukaniu rurociągów,

- Koszty wycięcia drzew i krzewów,

- Odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,

- Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,

            - Wykonawca winien na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych, wód gruntowych i innych czynników atmosferycznych.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren przyległy do gruntów na których realizowana jest inwestycja do stanu pierwotnego, na swój koszt.

            - Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*. 	Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

| Element zamówienia | Wartość netto elementu |
| --- | --- |

            - Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania  i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu jak za własne.

            - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy 
       lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i 
      odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
      Zamawiającemu, oraz za szkody powstałe w uprawach rolnych lub zieleni. Zgłoszenie szkody po 
      zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
      odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.12.2013 r.

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy:

-   warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania 
    czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

- wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
     przerwania lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

-  wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy.

Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła:

- Zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

- Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego

- Zmiana kierownika budowy.

§ 4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM Sp. z o. o. p. ………………………………..

- Kierownikiem budowy/robót będzie p. ………………………………..

Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej  z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:

…………………  zł netto

………………….  zł  ……..% VAT

…………………..  zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Opis | Cena netto | %VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena kosztorysowa |  | 23% |  |  |
| 2. | Ryczałt dotyczący czynności opisanych w pkt. 3 ppkt. a- i SIWZ |  | 23% |  |  |
|  | RAZEM: |  | 23% |  |  |

            - Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym wg. faktycznie wykonanych robót na podstawie cen jednostkowych.

            - Wszelkie należności wynikające z wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne.

            - Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT  wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Zamawiający dopuszcza płatność faktur częściowych, z tym że:

- Pierwsza faktura na kwotę 30% wartości zamówienia po wykonaniu 40% zamówienia.

- Druga faktura na kwotę 30% wartości zamówienia po wykonaniu 70% zamówienia.

- Faktura końcowa obejmująca rozliczenie całości zamówienia po jego wykonaniu i spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 1 pkt 3.

            - Podstawę do rozliczenia robót częściowych wymienionych w pkt 1 będzie stanowił protokół odbioru częściowego sporządzony przy udziale Wykonawcy i Koordynatora Zamawiającego, wg takich samych zasad jak dla odbioru końcowego opisanego w § 8.

            - Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po wykonaniu zamówienia i spełnieniu przez wykonawcę zobowiązań określonych w  §1 pkt 3 w  terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu:

  - faktury z podpisanym protokołem odbioru robót,

  - oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu należności z tytułu wykonanych przez niego robót na rzecz wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przedłożyć Zamawiającemu fakturę końcową w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny               NIP 777-00-04-121. Wykonawca wystawi fakturę dla Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej.

§ 7

## KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

  - za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania całości robót w wysokości 0,3 % liczonych od ceny umownej netto zamówienia określonej w §5 za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 zamówienia, od dnia  wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto całości zamówienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto całości zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę z zapłatą faktury odsetki ustawowe od  wartości zaległej faktury netto, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający dokona potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od wpływu zgłoszenia. Odbiór zostanie dokonany maksymalnie  w ciągu  21 dni od zgłoszenia zakończenia budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych; w razie nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt obciążający Wykonawcę pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie wad.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Odbioru dokona komisja odbiorcza powołana przez Zamawiającego.

§ 9

## WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 3 lat, która będzie liczona od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wzniesionego,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

§ 12

FORMA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których każdy stanowi oryginał, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA