Zał. nr 6

PROJEKT UMOWY nr

# Zawarta w dniu ……………………….. w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP- KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4  62-080 Tarnowo Podgórne

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000075595

Kapitał zakładowy: 62 365 000 PLN  / NIP: 777-00-04-121  /  REGON: 639910084

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.  nr  26 1050 1533 1000 0022 4555 7992

tel.: 61/814 64 30    fax.: 61/814 74 07

zwaną dalej:  Zamawiającym

reprezentowaną przez: inż. Edwarda Sobańskiego – Prezes Zarządu

a

…………………………………………………………………………………

zwanym dalej :Wykonawcą

reprezentowanym przez:  ………………..  -  ………………..

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne. Przedmiotowy obszar obejmuje około 300 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową.

Szczegółowy zakres i standard robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z dnia 3 grudnia 2013 r., w ofercie Wykonawcy z dnia ………..2013 r., oraz 
dokumentacji technicznej, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

OPRACOWANIE PROJEKTU:

- Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,

- Uzgodnienie w ZUDP,

- Uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień dostawy energii elektrycznej,

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku   konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych – występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę,

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- Wykonanie projektów branżowych – w tym elektroenergetycznych,

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzeniem nowych-jeżeli wymagana,

- Projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg)

- Badania gruntowo – wodne podłoża,

- Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymaganych branż,

- Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów zbiorczych,

- Pozostałe dokumenty niezbędne celem prawidłowej realizacji zadania przez    Zamawiającego.

W zakres dokumentacji wchodzi:

- pełnowymiarową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą  – 5 egz.

- projekty przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni ścieków  - 3 egz.

- projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg) – 3 egz.,

- badania gruntowo – wodne podłoża – 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót - 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania robót -1 egz.,

- wersja elektroniczna projektu (format PDF) wraz z przedmiarami robót (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD – 2 egz.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w konsultacjach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dot. wykonania dokumentacji, w szczególności dotyczących zaawansowania i kontroli jakości dokumentacji, jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o konieczności ich przeprowadzenia. O terminie konsultacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z 
7 dniowym wyprzedzeniem. Z konsultacji strony spiszą protokół, zawierający szczegółowe ustalenia i wytyczne, do których Wykonawca jest zobowiązany się zastosować.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi 
w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca jest zobowiązany przyjąć w dokumentacji takie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, które będą minimalizować wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, oraz minimalizować koszty realizacji i eksploatacji .

- Wykonawca opracuje dokumentację w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy i ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Oświadczam, że powyższe zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*

Przy pomocy podwykonawców zrealizuję następujące elementy:

| Element zamówienia | Wartość netto elementu |
| --- | --- |

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Realizacja zamówienia do dnia 02.06.2014 r.

Zamawiający może zmienić termin zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedurą administracyjną.

W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Projektant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach.

§ 4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Zamawiający ustanawia koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy w osobie: pracownika TP-KOM – p. …………………………………..

- Osobą wykonawcy opracowującą dokumentację projektową jest ……………….

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

…….………… zł netto

…..………… zł  (…......% VAT)

……………… zł brutto

(słownie brutto: …………………………………….........................................)

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie umowy będzie podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Faktury będą płatne przelewem na wskazany przez Projektanta rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od doręczenia  faktur wraz z protokołem odbioru i oświadczeniem podwykonawcy o uregulowaniu należności z tytułu wykonanych przez niego robót na rzecz wykonawcy.

- Zamawiający nie przyjmie faktury do zapłaty w przypadku braku protokołu odbioru.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-04-121

- Projektant oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ………………………

§ 7

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% od ceny umownej netto, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad i braków stwierdzonych w dokumentacji w wysokości 0,3% od ceny umownej netto, liczonych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto zamówienia określonego w §5.

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
     w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto wraz z poniesionymi przez Wykonawcę 
     kosztami do dnia odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający potrąci karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za zwłokę z zapłatą wynagrodzenia umownego odsetki 
     ustawowe od ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki, od wartości zaległej faktury.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
    zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Odbiór dokumentacji zostanie dokonany przez przedstawiciela Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

- Przed przystąpieniem do czynności odbioru dokumentacji przedstawiciel Zamawiającego dokona sprawdzenia jej zgodności z wymogami określonymi 
w niniejszej umowie. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja posiada wady przedstawiciel Zamawiającego  odmówi czynności odbioru do czasu usunięcia wad.

- Z czynności odbioru dokumentacji zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 przenosi na  Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji w zakresie:

-  modyfikacji, adaptacji dokumentacji oraz jej powielania w dowolnej formie, technice oraz ilości egzemplarzy na cele inwestycyjne,

  - zmiany  zastosowanych w dokumentacji  urządzeń i materiałów na materiały równoważne z wyłączeniem odpowiedzialności projektanta za dokonane zmiany

  - udostępnienie dokumentacji osobom trzecim zaangażowanym w procesach inwestycyjnych,

  - udostępnianie dokumentacji w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2. Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i złożenia Zamawiającemu faktury do zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy dokumentacji.

§ 10

GWARANCJA

- Na wykonaną dokumentację Wykonawca udziela gwarancji. Termin gwarancji kończy się wraz z upływem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć wszystkie ewentualne uzupełniające prace projektowe związane z wadami ukrytymi, których nie można było wychwycić na etapie odbioru dokumentacji lub realizacji inwestycji.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

§ 12

FORMA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których każdy stanowi oryginał, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA