Zał. nr 7

PROJEKT UMOWY  nr ………………..

# Zawarta w dniu ………...2013 r. w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP- KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4  62-080 Tarnowo Podgórne

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000075595

Kapitał zakładowy: 62 365 000 PLN  / NIP: 777-00-04-121  /  REGON: 639910084

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.  nr  26 1050 1533 1000 0022 4555 7992

tel.: 61/814 64 30    fax.: 61/814 74 07

zwaną dalej:  Zamawiającą

reprezentowaną przez: inż. Edwarda Sobańskiego – Prezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej :Wykonawcą

reprezentowanym przez:  …………………………... -  ……………………

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać budynek techniczny wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody solankowej przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym.

- Szczegółowy zakres i standard robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z dnia 25 czerwca 2014 r., w ofercie Wykonawcy z dnia ………..2014 r., oraz 
projekcie budowlanym, STWiOR,  przedmiarach robót  stanowiących integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby 
      Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu o którym mowa w §3 następujące 
      dokumenty:

  - Dwa egz. dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym określeniem ostatecznego zakresu rzeczowego,

  - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 5 egz.,

  - Komplet dokumentów, niezbędnych w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie (atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów i inne)

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie ze specyfikacją techniczną, należytą starannością i prawem budowlanym.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

            - Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, które będą załącznikami do protokołów odbioru.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

            - W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

            - Do obowiązków i na koszt Wykonawcy należy:

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane;

- Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p. poż;

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do placu budowy

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy;

            - Wykonawca winien na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych, wód gruntowych i innych czynników atmosferycznych.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren przyległy do gruntów na których realizowana jest inwestycja do stanu pierwotnego, na swój koszt.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy 
lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
Zamawiającemu, oraz za szkody powstałe w uprawach rolnych lub zieleni. Zgłoszenie szkody po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

            - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z terenem, na którym ma być realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny , w tym zakresie jest mu znany, a ponadto oświadcza, że nie będzie podnosił żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

§ 3

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*. Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

| Element zamówienia | Wartość netto elementu |
| --- | --- |

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje di ich wykonania.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, a także jej zmianę w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , a także projektu jej zmian może zgłosić zastrzeżenia do projektu. W takim samym terminie Zamawiający może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany.

- Zamawiający może wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw , o którym mowa w ust. 4, wówczas, gdy w projekcie umowy lub w umowie nie są spełnione wymagania określone w SIWZ lub gdy termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, a także projektu jej zmian w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy, a także jej zmiany w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, a także jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości nie mniejszej niż 0,5%wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł.

- Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót, realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, kierownika budowy wykonawcy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem żądania.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.09.2014 r.

Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy gdy:

- warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

- wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwania lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

- wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

- wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia    podstawowego,

- stwierdzone zostaną w czasie wykonywania robót błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji.

Termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany wykonania umowy.

Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła:

- Zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

- Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego

- Zmiana kierownika budowy

§ 4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM Sp. z o. o. p. ………………………………..

- Kierownikiem budowy/robót będzie p. ………………………………..

Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej  z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 5

WARTOŚĆ UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ofertowe w kwocie:

…………………  zł netto

………………….  zł  ……..% VAT

…………………..  zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

            - Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym wg. faktycznie wykonanych robót na podstawie cen jednostkowych.

            - Wszelkie należności wynikające z wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne.

            - Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT  wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Zamawiający dopuszcza płatność faktur częściowych, z tym że:

- Pierwsza faktura na kwotę 30% wartości zamówienia po wykonaniu 40% zamówienia.

- Druga faktura na kwotę 30% wartości zamówienia po wykonaniu 70% zamówienia.

- Faktura końcowa obejmująca rozliczenie całości zamówienia po jego wykonaniu i spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 1 pkt 3.

            - Podstawę do rozliczenia robót częściowych wymienionych w pkt 1 będzie stanowił protokół odbioru częściowego sporządzony przy udziale Wykonawcy i Koordynatora Zamawiającego, wg takich samych zasad jak dla odbioru końcowego opisanego w § 8.

            - Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po wykonaniu zamówienia i spełnieniu przez wykonawcę zobowiązań określonych w  §1 pkt 3 w  terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu:

  - faktury z podpisanym protokołem odbioru robót,

  - dowodów , potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty , o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przedłożyć Zamawiającemu fakturę końcową w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny               NIP 777-00-04-121. Wykonawca wystawi fakturę dla Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej.

§ 7

## KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

  - za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania całości robót w wysokości 0,3 % liczonych od ceny umownej netto zamówienia określonej w §5 za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 zamówienia, od dnia  wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto całości zamówienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto całości zamówienia.

  - 10% wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

  - 2 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany.

  - 2 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - 2 000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę z zapłatą faktury odsetki ustawowe od  wartości zaległej faktury netto, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający dokona potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od wpływu zgłoszenia. Odbiór zostanie dokonany maksymalnie  w ciągu  21 dni od zgłoszenia zakończenia budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych; w razie nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt obciążający Wykonawcę pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie wad.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Odbioru dokona komisja odbiorcza powołana przez Zamawiającego.

§ 9

## WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 5 lat, która będzie liczona od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wzniesionego,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

        - Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………… zł (słownie: …………………………………………………………….)

w formie ………………………………

        - Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy-do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót uznającego prawidłowe wykonanie robót.

        - Zamawiający na poczet zabezpieczenia  roszczeń z tytułu rękojmi pozostawi kwotę w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Jej zwrot nastąpi nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

§ 13

FORMA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których każdy stanowi oryginał, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA