Załącznik nr 9 do SIWZ: Wzór umowy

UMOWA NR …./2018

na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”

zawarta w dniu ................. roku w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Zachodniej 4 (62-080 Tarnowo Podgórne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075595, legitymującą się następującym numerem NIP 7770004121 oraz numerem REGON 639910084, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 63.365.000,00 złotych

reprezentowaną przez: Pana Waldemara Nowaka – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”

W rezultacie wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr ……...……………), w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.,

Strony postanowiły zawrzeć Umowa o następującej treści:

§ 1

[Definicje]

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- Dokumentacji – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr … do Ogłoszenia,

- Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy (wg oznaczenia nr ….) złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” (znak: ……………....),

- Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- Kosztorysie ofertowym - należy przez to rozumieć sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, uwzględniający wymagania projektów budowlanych wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Ogłoszeniu. Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną oraz będzie wykorzystany między innymi:

- do tworzenia harmonogramu rzeczowo–finansowego,

- do rozliczeń, określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo,

- jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robót objętych dokumentacją projektową,

- jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych,

- do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów,

- porównania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz w związku z tym jako dokument źródłowy w postępowaniu m.in. do ewentualnej weryfikacji ceny w kontekście jej rażąco niskiego charakteru

- jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji) oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji.

- Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, stanowiący materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, stanowiący załącznik nr … do Ogłoszenia

- Robotach dodatkowych – należy przez to rozumieć roboty, które nie zostały ujęte w Ogłoszeniu lub Dokumentacji, a których wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania oferty przez Wykonawcę,

- Rozwiązaniach zamiennych – należy przez to rozumieć roboty polegające na wykonaniu robót określonych w zamówieniu podstawowym w sposób odmienny od określonego w Umowie. Rozwiązania zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. Konieczność wykonania rozwiązań zamiennych zachodzi w szczególności w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane lub urządzenia przewiedziane do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

- w trakcie realizacji zamówienia zachodzi uzasadniona konieczność zastosowania lepszych materiałów budowlanych lub urządzeń, bądź innych technologii wykonania robót.

- Harmonogramie rzeczowo-finansowym – należy przez to rozumieć opracowanie wykonane przez Wykonawcę, przedstawiające w przyjętej skali czasu kolejność przebiegu złożonych procesów budowlanych – w układzie chronologicznym i finansowym, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy,

- Terenie budowy – należy przez to rozumieć całość lub część nieruchomości, w granicach której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Planie BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowany przez Wykonawcę zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- Przejściowym Świadectwie Płatności – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym,

- Urządzenia tymczasowe – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

§ 2

[Podstawa zawarcia umowy]

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w §1 pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 r (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 z późn. zm.). Wobec tego, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się.

§ 3

[Przedmiot umowy]

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i Dokumentacji oraz zasadami wiedzy technicznej, na warunkach określonych w Ofercie. Prace budowlane będą prowadzone przy ciągłym ruchu oczyszczalni. Wykonawca robót budowlanych  zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot Umowy określony został w Ogłoszeniu oraz Dokumentacji.

- Wszelkie rozbieżności lub niezgodności w Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać w formie pisemnej przy udziale przedstawicieli: autora projektu oraz Zamawiającego.

- Roboty będą wykonane przy użyciu fabrycznie nowych materiałów Wykonawcy. 
Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w Ogłoszeniu oraz Dokumentacji, a także wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać, określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pb, wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

- Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni, eksploatowanej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie parametrów ścieków oczyszczonych powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. Przerwy technologiczne np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń. Wszelkie koszty wykonania niezbędnych obejść, przepinek, tymczasowych robót, pompowań itp. leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i korzystał z terenu wspólnie                   z Zamawiającym, prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków. Szczegóły współpracy, szczególnie w zakresie BHP i ppoż. oraz rozliczeń za pobrane media, zostaną określone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także w planie BIOZ.

§ 4

Integralnymi składnikami Umowy są następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2,

- Karta gwarancji jakości – załącznik nr 3.

§ 5

[Oświadczenia Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie wskazanym w Umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających: Polskim Normom, wymaganiom Dokumentacji, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.

- Wykonawca zapewnia, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz środki do zrealizowania przedmiotu Umowy, przy tym:

  - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie budownictwa, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie,

  - zapewnia, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów oraz ewentualnych podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych w Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu Umowy, a nadto przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie;

  - nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

  - nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowień,

  - zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy (kierownika robót) posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i wyjaśnień uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie prac i ryzyka związane z ich wykonaniem.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest w pełni świadomy znaczenia, jakie dla Zamawiającego ma prawidłowe, w szczególności terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz iż jest w pełni świadomy negatywnych konsekwencji z tytułu niewłaściwego jej wykonania, zwłaszcza zaś z tytułu jakichkolwiek opóźnień.

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji inwestycji zapewnieni na własny koszt, odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. poprzez:

        - wyznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, osoby koordynującej stosowanie zasad bhp i p-poż w trakcie realizacji zamówienia,

        - dostosowanie swoich działań do przepisów bhp i p-poż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

        - dostarczenia wyposażenia bhp i p-poż dla rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni, a także oznakowania obiektów, dróg komunikacyjnych w budynkach, pomieszczeń, sprzętu bhp i p-poż,

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował inwestycję z uwzględnieniem usprawiedliwionych interesów Zamawiającego i realizowanych przez niego zadań, w szczególności poprzez:

        - wykonanie i utrzymanie na swój koszt: zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia mienia Wykonawcy, zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów niezbędnych do realizacji zadania (w sposób dający się opomiarować) i kwartalnego rozliczania finansowego z Zamawiającym z ich zużycia,

        - prowadzenia prac w sposób zapewniający ciągłość pracy obecnej oczyszczalni ścieków,

        - właściwe, zgodne z przepisami wykonanie i udokumentowanie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także poprzez przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentacji dowodowej w tym zakresie (m.in. karty przekazania odpadu),

        - zorganizowanie i pokrycie kosztów nadzoru geodezyjnego,

        - zagwarantowanie odpowiedniej ilości niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla nowej oczyszczalni i pokrycie ich kosztów – do czasu zakończenia realizacji zamówienia,

        - przedkładania sprawozdań i rozliczeń z realizacji zamówienia,

        - przedstawienia listy wytworzonych, w wyniku realizacji zamówienia, środków trwałych wraz z kosztami ich wytworzenia, w podziale na grupy i wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że dokonana rozruchu oczyszczalni i przekazania Zamawiającemu zarządu nad jej utrzymanie, po realizacji zamówienia, co nastąpi w szczególności poprzez:

        - uzyskanie zgody Zamawiającego na rozpoczęcie rozruchu oraz powiadomienia właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym rozpoczęciu rozruchu, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.).

        - przeprowadzenie pełnego rozruchu hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni wraz z potwierdzeniem uzyskania założonych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika; potwierdzeniem będzie 4 tygodniowe utrzymanie parametrów jakościowych w odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika, przy pełnym obciążeniu oczyszczalni - potwierdzone co najmniej 8 pozytywnymi sprawozdaniami z badań wykonywanymi w odstępach max 4 dni - prób pobranych i wykonanych przez laboratorium akredytowane.

        - powołanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, komisji rozruchowej i pokrycie kosztów jej funkcjonowania oraz kosztów prób, sprawdzeń technicznych, hydraulicznych, technologicznych, a także pokrycie przez Wykonawcę kosztów badań potwierdzających uzyskanie zamierzonych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,

        - przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z wykonanego rozruchu,

        - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków,

        - przekazanie Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji systemu operatorskiego (wraz z prawami autorskimi do projektu systemu SCADA),

        - przeprowadzenie szkoleń osób wyznaczonych przez Zamawiającego: wszystkich operatorów oczyszczalni - z obsługi i eksploatacji urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz systemu SCADA, 1 pracownika - z technologii prowadzenia procesu oczyszczania ścieków

- w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

§ 6

[Termin wykonania zamówienia]

- Ustala się następujący termin wykonania zadania, o którym mowa w § 3.

- termin rozpoczęcia robót – data podpisania Umowy;

- termin zakończenia robót po spełnieniu wymagań wskazanych w Ogłoszeniu oraz ust. 2 poniżej – …...…... roku

- Za zakończenie realizacji zamówienia rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlano-montażowych, technologicznych, przeprowadzenie i zakończenie rozruchu ze skutkiem pozytywnym (min. 4-tygodniowe utrzymanie parametrów jakościowych w odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika, przy pełnym obciążeniu oczyszczalni - potwierdzone co najmniej 8 pozytywnymi sprawozdaniami z badań wykonywanymi w odstępach max 4 dni - prób pobranych i wykonanych przez akredytowane laboratorium), przedłożenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, pozwoleń administracyjnych (np. pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków), instrukcji, dokumentacji, licencji i sprawozdań oraz podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Po zakończeniu realizacji zamówienia zostanie podpisany. przez Strony protokół odbioru końcowego.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania Rozwiązań zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w Ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego obiektu, powodujące poprawienie parametrów technicznych, jak również wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub rezygnacji z produkcji lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w Ofercie, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej oraz nie mogą spowodować zmiany ceny zawartej w Ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy oczyszczalni ścieków i nie pogorszy parametrów oczyszczania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 8

[Wynagrodzenie i sposób rozliczeń]

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3, strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ......................................... zł netto, powiększone o należny podatek VAT w wysokości ............................... zł. Łącznie wynagrodzenie wynosi ........................................ zł brutto, (słownie: …………...................................................... brutto) i wynika ze złożonej w postępowaniu przetargowym Oferty.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentów umownych określonych w Ogłoszeniu oraz Dokumentacji jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Ryzyko zmian wszelkich obciążeń publiczno – prawnych z wyjątkiem zmian podatku VAT ponosi Wykonawca. Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny (należności) brutto została ustalona w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu podpisania umowy. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy – w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena (należność) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Rozliczenie między stronami następować będzie sukcesywnie, w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, na podstawie faktur częściowych składanych nie częściej niż raz w miesiącu, wystawianych na podstawie podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołu odbioru częściowego. Płatność końcowa za dane zadanie będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym za to zadanie a sumą dotychczasowych płatności częściowych. Płatność ta zostanie dokonana na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym. W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym zadania, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury niebudzący wątpliwości dowód, (w szczególności oświadczenie Podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz Podwykonawcy(ów), że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy(ów).

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w  ust. 7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający będzie upoważniony do dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 7, że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający niezwłocznie, jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto Podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze.

- Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy może wnieść w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Zamawiający w razie wniesienia przez Wykonawcę w formie pisemnej uwag w określonym w ust. 10 terminie, jest uprawniony do:

- zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w razie wykazania przez Wykonawcę niezasadności roszczenia Podwykonawcy;

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami;

- złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi.

§ 9

[Obowiązki Zamawiającego]

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu budowy,

- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- odbieranie poszczególnych etapów wykonywanych robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w miejscu składowania materiałów oraz na terenie budowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu kierującego budową jeśli uzna, że nie spełnia on w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.

§ 10

[Obowiązki Wykonawcy]

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami, dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, przepisami BHP i ppoż., zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, aktualnymi normami, z należytą starannością i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

- Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- przejmie i zorganizuje teren budowy, zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów,

- odpowiednio oznaczy i zabezpieczy prowadzone roboty oraz plac budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robót lub mających związek z prowadzonymi robotami, a w szczególności: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociągów, uszkodzenie, przesunięcie lub zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie budowy, uszkodzenia obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od przejęcia terenu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane Prawem budowlanym uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- zawiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o dokonaniu zmiany personelu kierującego budową, w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ,

- udziału przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych budowy, 
w terminach ustalonych przez Zamawiającego,

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji oraz uszkodzonych znaków geodezyjnych.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania, za wyjątkiem demontowanych urządzeń, kabli energetycznych i sterowniczych oraz stali i złomu metali nieżelaznych, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, wraz z wykazem zawierającym oznaczenie urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji niniejszego zadania. W szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2014 roku, poz.1789 z późn. zm.) W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu oraz zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nie przeszkadzały w bieżącej eksploatacji oczyszczalni.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej oraz innych mediów i do ich opomiarowania, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania zadania. Sposób rozliczenia mediów zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak by to były jego własne.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 7.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego.

§ 12

[Odbiór robót]

- Przedmiotem odbioru końcowego zadania jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy (Kierownik budowy, Kierownicy robót) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w formie papierowej w segregatorze z ponumerowanymi stronami i spisem treści oraz w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli takie miały miejsce, podpisaną przez kierownika budowy,

- inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót w 3 egz. z potwierdzeniem przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,

- dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową,

- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- protokoły techniczne, częściowe i międzyoperacyjne,

- aprobaty techniczne,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności PN,

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami,

- DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń,

- warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw,

- karty techniczne i instrukcje obsługi urządzeń,

- kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne (niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie),

- wykaz środków trwałych zaakceptowanych przez Zamawiającego (wraz z ich wyceną przyjętą do kalkulacji ceny oferty),

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły rozruchu urządzeń,

- dokumentację wbudowanych materiałów,

- potwierdzenie wszystkich właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót.

- pozostała dotycząca przedmiotu umowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończenia robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie przystąpienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru zgłoszonego zakresu robót, upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac. Wykonawca powiadomi o ww. sytuacji Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, w konsekwencji czego nie będzie możliwości dokonania odbioru, to zobowiązany będzie doprowadzić do stanu umożliwiającego przeprowadzenie odbioru, bez względu na związane z tym koszty.

- Odbiór końcowy robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, 
a odbiór częściowy elementów robót w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie 
od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. 
Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad istotnych lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin, w takiej okoliczności Zamawiający może zatrzymać część wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu usunięcia wady.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład której wejdzie Inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 13

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi, na zasadach określonych w Ogłoszeniu, zabezpieczenie w formie ………………………, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w kwocie: ………………..... złotych.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ

- Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady kwota, nie wcześniej jednak niż w ciągu 15 dni od dnia, w którym Wykonawca skutecznie wezwał Zamawiającego do zwrotu tej kwoty. Dla wezwania tego strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności

- W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco do przedłużenia ważności zabezpieczenia.

§ 14

[Zmiany postanowień umowy]

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

      - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

      - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

      - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5.225.000,00 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209.000,00 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania spowodowana jest zmianami w dokumentacji projektowej nie dającymi się przewidzieć na etapie jej wykonania i w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

- Wniosek o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, sporządzony przez Wykonawcę musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć  protokół konieczności sporządzony przez Strony.

- Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków  przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.

- Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.

- Zmiany do umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 15

[Odstąpienie od umowy]

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przyczyny określonej w niniejszej umowie.

§ 16

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca nie dokonał ubezpieczenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy,

- Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, a nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 14 (czternastu) dni,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub dokumentacją bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego ich wykonania,

- złożono w stosunku do wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne,

- Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego,

- W sytuacji określanej w § 8 ust. 20 oraz Umowy.

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, w stosunku do przyjętych terminów realizacji, w sposób zagrażający terminowemu ukończeniu przedmiotu umowy.

§ 17

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę przy innych robotach, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

  - Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego.

    - Jeżeli Wykonawca uchyla się od wykonania obowiązków wymienionych w ust. 1 powyżej, Zamawiający po wezwaniu Wykonawcy może samodzielnie dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót, obciążając kosztami Wykonawcę.

    - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zmawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy, powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

§ 18

[Kary umowne]

- Formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach, o których mowa w § 8, ust. 14 umowy w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu zgodnie z § 5 ust. 2 umowy wynagrodzenia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 19

[Siła wyższa]

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”).

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.

§ 20

[Rozstrzyganie sporów]

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

- Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

[Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Korespondencja prowadzona w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie język polski.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod adres podany w umowie.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |