Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR …./2018

na usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”

zawarta w dniu ................. roku w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Zachodniej 4 (62-080 Tarnowo Podgórne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075595, legitymującą się następującym numerem NIP 7770004121 oraz numerem REGON 639910084, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 63.365.000,00 złotych

reprezentowaną przez: Pana Waldemara Nowaka – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”

W rezultacie wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr ……...……………), w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.,

Strony postanowiły zawrzeć Umowa o następującej treści:

§ 1

[Podstawa zawarcia umowy]

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w §1 pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 r (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 z późn. zm.). Wobec tego, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się.

§ 2

[Przedmiot umowy]

Przedmiotem umowy jest profesjonalne świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pb oraz wymagań Zamawiającego, dla zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

§ 3

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pełnić będzie:

- w branży konstrukcyjno - budowlanej – ………………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane specjalności ……………………………………, 
w zakresie ………………………………………………, nr ………………………………,

- w branży sanitarnej – ………………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane specjalności ……………………………………………………, 
w zakresie ………………………………………………, nr ………………………………,

- w branży elektrycznej i AKPiA – ……………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane specjalności ……………………………………………………, 
w zakresie ………………………………………………, nr ………………………………,

- Funkcję koordynatora na budowie pełnił będzie ………………………………………………

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora na budowie, zgodnie z art. 27 ustawy Pb.

§ 4

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno - budowlanej,  sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA nad realizacją robót budowlanych, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy Pb, w tym:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych w budownictwie, kontrola i ocena przedkładanych świadectw   jakościowych oraz atestów na materiały i urządzenia, zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń Wykonawcy robót budowlanych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych  Inspektorowi zakończenia robót zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach, rozruchach  i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrolowanie rozliczeń budowy,

- koordynacja usługą nadzoru inwestorskiego.

- Zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania oraz jego aktualizacji. Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy, zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem w zakresie i formie umożliwiającej:

- precyzyjny monitoring:

- rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robót na zadaniu, osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego i osiągnięcia zakładanego poziomu efektów technologicznych, w każdym momencie realizacji inwestycji, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

- jakości i terminowości realizacji robót na zadaniu,

- zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego,

- precyzyjną kwalifikację rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robót na zadaniu w układzie wymaganych kategorii kosztowych,

- sporządzania na piśmie comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji.

- Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo konieczności wprowadzenia zmian wystąpienie do projektanta na piśmie 
o wprowadzenie koniecznych zmian.

- Pełnienie funkcji koordynatora na budowie.

- Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego.

- Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w których uczestniczą strony kontraktu 
i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzanie protokołów z tych narad.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

- akceptacja urządzeń zabezpieczających teren robót oraz treści i miejsca ustawienia 
tablic informacyjnych budowy,

- zapewnienie koordynacji robót, usług i dostaw realizowanych w ramach wykonywania  robót budowlanych, w celu zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni,

- zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu inwestycji,

- współpraca z nadzorem autorskim, bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego 
zastrzeżeń i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub 
Wykonawcę robót budowlanych, dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych  
uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru 
autorskiego,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu  budowlanego,

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót budowlanych w toku realizacji inwestycji,

- identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
 wykonywania robót budowlanych i zaproponowanie sposobów ich rozwiązania,

- dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji,

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych, archiwizowanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej,

- sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawcę robót   budowlanych  dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,

- sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcą robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych,

- w przypadku przerwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca 
jest zobowiązany nadzorować kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych 
będącą  kontynuacją przerwanej umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia, potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy,  dotyczące:  usunięcia nieprawidłowości lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  przedstawienia ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  oraz  informacji i dokumentów  potwierdzających  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art.10 ustawy Pb, a także informacji  i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę,

- w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową wystawić stosowne wnioski dla Inwestora, łącznie z wnioskiem 
o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

- Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 5

Szczegółowy zakres zamówienia objętego nadzorem inwestorskim zawarty jest w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

§ 6

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zlecone prace na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić swoją funkcję z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego 
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania Wykonawcy robót budowlanych tak, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni 
i nie wyrządzić szkody środowisku.

§ 7

[Termin wykonania zamówienia]

- Za termin rozpoczęcia realizacji umowy uznaje się dzień podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, określony w § 2 do końca realizacji nadzorowanych robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót: 30.06.2020 r.  Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie bez zastrzeżeń odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych.

§ 8

[Wynagrodzenie i sposób rozliczeń]

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2. umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie .........................................zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ............................... zł. Łącznie wynagrodzenie wynosi ............................... zł brutto, (słownie: …………................................................. brutto), wynikające ze złożonej oferty.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, opiewających na kwoty proporcjonalne w stosunku do łącznej liczby pełnych miesięcy okresu realizacji zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
za wykonane usługi na rachunek bankowy podany w fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

§ 9

Podwykonawstwo

- Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości przedmiotu umowy.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

(zakres rzeczowy i udział Podwykonawców)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak by były to jego własne

§ 10

[Zmiany postanowień umowy]

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

      - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

      - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

      - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza 209.000,00 euro w przypadku zamówień na usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

- Wniosek o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, sporządzony przez Wykonawcę musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć  protokół konieczności sporządzony przez Strony.

- Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków  przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.

- Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.

- Zmiany do umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 11

[Wypowiedzenie umowy]

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie należy złożyć w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przyczyny określonej w niniejszej umowie.

§ 12

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

- Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć umowę w następujących sytuacjach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową i nie przystąpił do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu Podwykonawcom bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

W tych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie 
z umową Zmawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie 30 dni wypowiedzieć umowę, powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

- Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

[Kary umowne]

- Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z niżej wymienionych tytułów.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niestawienie się osób pełniących ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

- za opóźnienie z tytułu nieterminowego odbioru robót zgłoszonych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia jeżeli to opóźnienie jest spowodowane winą osoby pełniącej nadzór nad realizacją inwestycji,

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 
10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych jak za opóźnienie.

§ 14

[Siła wyższa]

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”).

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.

§ 15

[Rozstrzyganie sporów]

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

- Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

[Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Korespondencja prowadzona w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie język polski.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod adres podany w umowie.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |