Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY nr ………………..

# zawarta w dniu ………...2022 r. w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:

Tarnowską Gospodarką Komunalną TP- KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000075595

Kapitał zakładowy: 65 142 000 PLN  / NIP: 777-00-04-121  /  REGON: 639910084

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.  nr  26 1050 1533 1000 0022 4555 7992

tel.: 61/814 64 30    fax.: 61/814 74 07

zwaną dalej: Zamawiającą

reprezentowaną przez: Waldemar Nowak – Prezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: …………………………... -  ……………………

zwanym dalej: Wykonawcą

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie rozeznania rynku na podstawie § 5 pkt 1 „Regulaminu udzielenia zamówień sektorowych przez spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.”  zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pt. „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej w Lusowie”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1 do umowy.

- Strony ustalają, że Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu ostateczny kosztorys ofertowy, który ma charakter jedynie poglądowy i będzie sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Wykonania 
i Obioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (dalej: SST), przedmiarów. Zamawiający po otrzymaniu kosztorysu ofertowego od Wykonawcy może w terminie 7 Dni roboczych złożyć uzasadnione zastrzeżenia bądź wezwać do wyjaśnień Wykonawcę w zakresie sporządzonego kosztorysu ofertowego, a Wykonawca może uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego albo odmówić uwzględnienia zastrzeżeń, składając w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego pisemne uzasadnienie swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią prawidłowej treści kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem ceny ofertowej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ostatecznego przedłożenia kosztorysu ofertowego pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy polecać Wykonawcy dokonywania takich zmian jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń, jak niżej:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego,

- pominąć część robót budowlanych,

- wykonać roboty budowlane, które nie są objęte zatwierdzonym kosztorysem, a ujęte 
w Dokumentacji projektowej lub takie, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub SST.

- Wprowadzenie przez Zamawiającego zmiany określone w ust. 3 nie uchylają ani nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach zmiany wynagrodzenia określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30.10.2023 rok następujące dokumenty:

- dwa (2) egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym określeniem ostatecznego zakresu rzeczowego (oryginały),

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch (2) egzemplarzach (oryginałach).

§ 2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB, SST, przedmiarze roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 
z należytą starannością.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, SST oraz ofertą Wykonawcy.

            - Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, które będą załącznikami do protokołów odbioru.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

            - W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z dokumentacją projektową, STWiORB, SST, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót budowlanych z materiałów o należytej jakości 
i właściwych parametrach. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej/podmiotowi trzeciemu bez dodatkowego wezwania i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych od Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę.

            - Do obowiązków i na koszt Wykonawcy należy w szczególności:

- badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),

- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy w tym nieruchomości sąsiadujących,

- opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,

- opłaty za czasowe składowiska urobku,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za zagospodarowanie odpadów,

- naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie realizacji robót budowlanych przez środki transportu i maszyny budowlane oraz pojazdy korzystające z objazdów,

- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w tym na nieruchomości sąsiadujące,

- koszty zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczania namułu rowów (kolektorów) po płukaniu rurociągów,

- płyta CD/nośnik pamięci (dysk twardy) z inspekcji kanałów.

            - Wykonawca powinien na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty budowlane od chwili ich rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. Wykonawca musi odpowiednio zabezpieczyć realizowane roboty budowlane przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych, wód gruntowych i innych czynników atmosferycznych, a także przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich, a także prawidłowo je oznakować mając na uwadze bezpieczeństwo osób.

            - Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren przyległy do gruntów/nieruchomości, na których realizowany jest przedmiotu umowy do stanu pierwotnego na swój koszt.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, aż do chwili zakończenia robót budowlanych i odebrania przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim lub Zamawiającemu, oraz za szkody powstałe w uprawach rolnych, zieleni, nieruchomości. Zgłoszenie szkody po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzone szkody 
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i nie wymagają zawarcia odrębnej Umowy.

            - Jeżeli wykonanie robót budowlanych będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót budowlanych musi być poprzedzone zmianą umowy na warunkach określonych w umowie.

            - Roboty budowlane nieobjęte umową, nieujęte w dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia stanowią roboty dodatkowe.

            - Strony ustalają, że Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający po otrzymaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego od Wykonawcy może w terminie 7 Dni roboczych złożyć uzasadnione zastrzeżenia bądź wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie sporządzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca może uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego albo odmówić uwzględnienia zastrzeżeń, składając w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego pisemne uzasadnienie swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią prawidłowej treści Harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem elementów jak wyżej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ostatecznego przedłożenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Wykonawca w przedstawionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym musi uwzględnić częściowe zapłaty wynagrodzenia 
i wymagany poziom realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy ochronę, warunki bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz należyte zabezpieczenie przeciw pożarowe.

            - Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane, które spełniają wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), a w szczególności posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz powinny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Materiały budowlane powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB i SST.

            - Zamawiający ma prawo każdorazowo i w każdym czasie obowiązującej umowy żądać okazania dokumentów, o których mowa w ust. 16 od Wykonawcy. Wykonawca będzie mógł przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB i SST.

            - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy od mogących wystąpić szkód, od nagłych, losowych zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie powinno objąć wykonywane roboty budowlane, używany sprzęt oraz urządzenia.

            - Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał własnym staraniem wizji lokalnej terenu budowy, 
a także oświadcza, iż zna istniejący stan faktyczny terenu budowy.

            - W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie/wytworzenie odpadów przez Wykonawcę, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami z terenu budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

            - Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia – po zakończeniu robót budowlanych, a przed odbiorem końcowym – terenu budowy/miejsca tymczasowo przez siebie użytkowanego, do stanu nie gorszego niż przed jego przejęciem w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*. Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy przedmiotu umowy:

| Element/część przedmiotu umowy | Wartość netto elementu/części |
| --- | --- |

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, 
że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, a także jej zmianę 
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia lub daty dokonania jej zmiany.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian może zgłosić zastrzeżenia do projektu. W takim samym terminie Zamawiający może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany.

- Zamawiający może wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, wówczas, gdy w projekcie umowy lub w umowie nie są spełnione wymagania określone przez Zamawiającego lub gdy termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, a także projektu jej zmian w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy, a także jej zmiany w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, a także jej zmianę, której przedmiotem są dostawy/usługi/roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości nie mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotu umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł netto.

- Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, kierownika budowy wykonawcy, inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia do Zamawiającego na podstawie art. 6471 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót budowlanych, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem żądania bezpośrednio Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są także dostawy i usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający dokona potrącenia z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zapłaconej Podwykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 29.09.2023 roku.

- Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko wtedy, gdy:

- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty Harmonogram realizacji robót budowlanych;

- konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji tych robót;

- w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;

- konieczności wprowadzenia zmian do Dokumentacji projektowej;

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

- zmian technologicznych,

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy;

- wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Zmiana terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy wymaga pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wynikającą ze zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót oraz pod warunkiem, braku konieczności zmiany wydanych decyzji na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiającego powoduje obowiązek Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą Dokumentacją projektową.

§ 5

WSPÓŁPRACA STRON I OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Strony zobowiązują się wykonać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem zawartej umowy. Strony będą współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia jak najlepszego końcowego efektu zrealizowanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca dodatkowo, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 Dni robocze od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego bez względu na jego formę.

- W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu zaprezentowania przez Wykonawcę dodatkowych informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia powzięcia informacji 
o ich zaistnieniu. W szczególności dotyczy to informacji, zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu umowy i koordynatorami realizacji umowy są:

- po stronie Wykonawcy: …………………, tel. ...................., e-mail ....................; …………………, tel. ...................., e-mail ....................; …………………, tel. ...................., e-mail ....................;

- po stronie Zamawiającego: …………………, tel. ...................., e-mail ....................; …………………, tel. ...................., e-mail ....................; …………………, tel. ...................., e-mail ....................;

- Zmiana osób wymienionych w ust. 6 nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela Strony.

- Wykonywanie czynności przez osoby określone w ust. 6 nie ma wpływu na zakres kompetencji 
i odpowiedzialności osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne ustalone przez Strony 
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- O każdej zmianie adresu do korespondencji Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na adres siedziby za doręczoną.

- Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 
w stosunku do osób wskazanych w ofercie, są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczające uznają pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania wnioskowanej zmiany.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami i normami zharmonizowanymi UE, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisami ustawy o odpadach

- Wykonawca oświadcza, że na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy przedstawi Inspektorowi nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na 3 Dni robocze przed planowanym terminem ich zamówienia oraz potwierdzi ich zgodność z Dokumentacją projektową. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do określonych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SST mając na uwadze obowiązujące parametry równoważności, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawcę pisemnej, pozytywnej opinii Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania zmiany.

- W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń, Inspektor nadzoru może wydać polecenie Wykonawcy do natychmiastowego ich demontażu lub usunięcia na wyłączny koszt Wykonawcy oraz zastąpienie ich materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów oraz robót budowlanych oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do Dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlanej.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót budowlanych 
z obiektami, naniesieniami, instalacjami w obrębie/na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich czynności związanych z usunięciem wszelkich występujących kolizji. Sposób usunięcia kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego z Wykonawcą. Nie dotyczy to kolizji, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez Wykonawcę prac ziemnych w wyniku niezgodności z dokumentacją geodezyjną.

§ 6

WARTOŚĆ UMOWY

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, jak niżej:

…………………  zł netto

………………….  zł  ……..% VAT

…………………..  zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Opis | Cena netto | %VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena kosztorysowa |  | 23% |  |  |

            - Rozliczenie wykonanych robót budowalnych nastąpi kosztorysem powykonawczym według faktycznie wykonanych ilości robót budowlanych na podstawie cen jednostkowych przyjętych przez Strony w kosztorysie ofertowym.

            - Wszelkie należności wynikające z wykonania robót budowlanych, które nie zostały objęte kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania Dokumentacji projektowej, mogą być zapłacone na podstawie zawartego aneksu do umowy 
i ustalenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego 
z uwzględnieniem tych samych stawek i narzutów, które zostały zastosowane przez Wykonawcę w pierwotnie zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym.

            - Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę (stawkę) podatku VAT wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA I ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI

            - Zamawiający dopuszcza zapłatę częściową na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, na poniższych zasadach:

- Wykonawca pierwszą fakturę wystawi na 40% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu 70% przedmiotu zamówienia, jednak nie wcześniej niż dnia 31.05.2023 roku, natomiast fakturę końcową po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia jednak nie wcześniej niż dnia 29.09.2023 roku.

            - Podstawę do rozliczenia robót częściowych wymienionych w ust.1 będzie stanowił protokół odbioru częściowego sporządzony przy udziale Wykonawcy i Koordynatora Zamawiającego, według takich samych zasad, jak dla odbioru końcowego wskazanego w § 9 umowy.

            - Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu:

  - faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót (częściowy/końcowym),

  - oświadczenia podwykonawcy o zapłacie wymagalnych należności z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych na rzecz Wykonawcy lub dostaw/usług.

- Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przedłożyć Zamawiającemu fakturę końcową 
w terminie do 14 dni od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-04-121.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku niezgodności numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury z numerem rachunku bankowego zgłoszonego do właściwego Urzędu Skarbowego i ujawnionego w tzw. białej księdze, Zamawiający może zapłacić wymagalną wierzytelność Wykonawcy na rachunek bankowy zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego 
i ujawniony w tzw. białej księdze. Zapłata musi odbyć się w modelu podzielonej płatności (Split payment). Faktura musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

- Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej naliczane będą przez Wykonawcę 
w wysokości określonej w art. 4 pkt 3 b) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega, że stosować będzie normę określoną w art. 6471 § 1 K.c. tj. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
i Dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowalnych, chyba że w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy, albo Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z umowy tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strony stanowią, że zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez gody Zamawiającego jest nieważne.

§ 8

## KARY UMOWNE

- Strony ustalają obowiązujące kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 
i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania całości robót budowlanych 
w wysokości 0,3 % liczonych od wynagrodzenia umownego netto przedmiotu zamówienia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % liczonych od wynagrodzenia umownego netto przedmiotu zamówienia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę z zapłatą faktury odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie za każdy dzień zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym § nie może wynieść więcej niż 20 % wartości netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 umowy.

- Strony przyjmują, że w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieważności 
lub nieskuteczności postanowień dotyczących kar pieniężnych wolą stron jest, aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego.

- Strony przyjmują, że kary pieniężne przewidziane postanowieniami Umowy podlegać mogą sumowaniu i potrącane będą z jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Zamawiający doręczy notę obciążeniową lub wezwanie do zapłaty kar umownych na adres mailowy Wykonawcy wskazany do doręczeń 
w komparycji umowy.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia. Odbiór zostanie dokonany maksymalnie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli Wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia Wad,

  - jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia Wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usunięcia Wad innemu wykonawcy, a ich koszt obciąży Wykonawcę. Zamawiający może potrącić koszty umownego wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub będzie dochodził ich zwrotu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Termin usuwania Wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie Wad z uwagi na jej rodzaj i konieczny czas do jej usunięcia.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia Wad.

- Z czynności odbioru po usunięciu Wad będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane 
w toku odbioru przedmiotu umowy wolnego od Wad, a odbioru dokona komisja odbiorcza powołana przez Zamawiającego.

§ 10

## WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMIA

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach wykonanego przedmiotu umowy, jak również na wykonaną 
w ramach przedmiotu umowy Dokumentację powykonawczą. Wykonawca oświadcza, 
że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości nie będą rodzić po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, czy też poniesienia dodatkowych wydatków.

- Wykonawca oświadcza, że termin gwarancji na roboty budowalne ustala się na 3 lata licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

- Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z oświadczeniem złożonym w ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z Dokumentacją projektową posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub zastosowanego rozwiązania technicznego.

- Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w każdym czasie.

- W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania Wad fizycznych rzeczy, a jeżeli wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli zgłosił Wadę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie Wad stronie trzeciej, na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku lub innego postanowienia sądu, na co Wykonawca oświadcza, 
że wyraża nieodwołalną zgodę.

- Strony ustalają, że obok roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych w przepisach polskiego prawa Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo od Wykonawcy (w ramach modyfikacji roszczeń z rękojmi i gwarancji dokonanej pomiędzy przedsiębiorcami) roszczenie 
o odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód poniesionych na skutek ujawnienia się lub powstania Wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a objętych gwarancją (rękojmią) do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego udokumentowanej szkody.

§ 11

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z winy Wykonawcy, jeżeli:

  - Wykonawca nie podjął robót objętych przedmiotem umowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 
i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do ich podjęcia, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie czyni tego;

  - czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
w szczególności Podwykonawca, który nie został zgłoszony do Zamawiającego,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, STWOiRB i SST oraz pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do prowadzenia robót w sposób zgodny z powyższymi dokumentami, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie czyni tego;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;

- Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, rękojmia Wykonawcy, w zakresie określonym w umowie, obejmuje część zobowiązania wykonanego przez Wykonawcę przed odstąpieniem od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do odstąpienia dojdzie na podstawie przesłanek ustawowych, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe określone w ust. 6 i ust. 7.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robót, poza robotami i czynnościami mającymi na celu ochronę życia i mienia;

- przekazania znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał zapłatę oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- na swój koszt niezwłocznie zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę;

- niezwłocznie, nie później jednak niż do czasu przekazania terenu budowy Zamawiającemu, do usunięcia z terenu budowy materiały wskazane przez Zamawiającego;

- Wykonawca uporządkuje wykorzystany na czas budowy teren i teren przylegający do terenu budowy do czasu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- Zamawiający:

- sporządzi szczegółowe zestawienie wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia;

- na podstawie szczegółowego zestawienia wartości wykonanych robót sporządzi Protokół odbioru robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową, STWOiRB i SST, który w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawcę, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego,

- zapłaci wynagrodzenie za roboty budowlane, które zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, STWOiRB i SST, do dnia odstąpienia na podstawie Protokołu odbioru w terminie uzgodnionym przez Strony na podstawie odrębnie zawartego porozumienia;

- przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do 14 dni od daty wykonania szczegółowego zestawienia wartości wykonanych robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 2:

  - Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie określonym przez Zamawiającego;

  - Zamawiający sporządzi szczegółowe zestawienia wartości wykonanych robót przy udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót budowlanych i materiałów według stanu na dzień odstąpienia.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

OCHRONA OSNÓW ZNAKÓW GEODEZYJNYCH

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych:

  - Wykonawca, w obszarze objętym robotami dokona odszukania i pomiaru znaków z trwałego materiału, określających położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej;

  - dokumentację z odszukania znaków i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

  - jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1 i 2, Wykonawca stwierdzi, 
że przedmiotowe znaki są w dobrym stanie (niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone):

a) oznakuje je farbą o intensywnym kolorze,

    - dokona pomiaru kontrolnego,

    - dokumentację z odszukania i pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

    - stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

  - Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

  - Wszystkie znaki istniejące w dobrym stanie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposób gwarantujący nienaruszalność ich położenia. Wszelkie roboty budowlane w obrębie istniejących znaków należy wykonywać ręcznie.

- Po zakończeniu robót budowalnych

  - Wykonawca ponownie dokona przeglądu i kontrolnego pomiaru położenia znaków.

  - dokumentację z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne.

  - jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, 
że przedmiotowe znaki są w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

    - dokumentację z pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

    - stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

  - Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że znaki, określone przed rozpoczęciem robót jako znaki w dobrym stanie zostały zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone:

    - stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

    - dokona: odtworzenia znaków – tam gdzie jest to możliwe (np. w chodniku) 
lub przeniesienia znaków, których odtworzenie jest niemożliwe (np. zostały zakryte), najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Pracę geodezyjną polegającą na odtworzeniu znaków osnowy należy odrębnie zgłosić 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (dalej: PODGiK), a po jej zakończeniu zawiadomić o wykonaniu zgłoszonych prac, załączając do zawiadomienia przewidzianą prawem dokumentację, w trybie art. 12-12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jeżeli robota budowlana wykonywana jest w etapach, za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu ostatniego etapu, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

  - Po zakończeniu robót wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone i przeniesione mają być dostępne bezpośrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiał wykorzystany do wykonania inwestycji. Dopuszcza się stosowanie kaset.

- Odpis/kopię sprawozdania technicznego z wykonanych czynności Wykonawca przekaże Inwestorowi.

- Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub szczegółowej, w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 06.07.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341) - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 06.07.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341) - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i właściwych rozporządzeń, Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji przedmiotu umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują 
w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30.08.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 15

SIŁA WYŻSZA

- Siła Wyższa to okoliczności lub zdarzenia w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,

  - przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed dniem zawarcia umowy,

  - których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz których nie można przypisać drugiej Stronie.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej.

- Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek niezwłocznie poinformowania 
o tym drugiej Strony na piśmie.

- Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie.

§ 16

[Klauzula w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

- nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

§ 17

FORMA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których każdy stanowi oryginał, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa.

- Załącznik nr 2 – Oferta cenowa.